APSTIPRINĀTS

SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

iepirkuma komisijas

2016. gada „__”.__________ sēdē,

protokols Nr.

BŪVDARBU IEPIRKUMA

„Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā

jumta seguma nomaiņa”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.

SIA”JNĪP”- 2016 - 7

Jelgava, 2016

© SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Jelgava, 2016

Datu izmantošana vai pārpublicēšana pieļaujama tikai iepriekš saskaņojot ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

APSTIPRINĀTS	1

I.	NODAĻA. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM	3

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

II.	PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS	7

3	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8

4	TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	9

5	FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	10

6	PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES VĒRTĒŠANAS UN  IZVĒLES KRITĒRIJI	10

7	IEPRIKUMA LĪGUMS	12

8	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	12

9	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

10	NODAĻA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	14

1.	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS	14

11	NODAĻA. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS	15

12	NODAĻA. PIELIKUMI	18

1. pielikums	19

# NODAĻA. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA”JNĪP”- 2016 - 7

  - Pasūtītājs: Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā dzīvokļu īpašnieku vārdā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija, reģ.Nr.LV43603011548, tālr. 63020605, fakss 63012173, www.nip.lv.

  - Kontaktpersona:

    - Natālija Mamonova, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece, tālruņa numurs: 29188329, e-pasta adrese: natalija@jnip.lv. Kontaktpersona nodrošina dzīvojamās mājas apsekošanu. Pretendents var apskatīt objektu dabā, iepriekš sazinoties ar atbildīgo kontaktpersonu par objekta apsekošanu, darba dienās līdz 1.5.1. punktā noradītajam termiņam,  darba  laikā: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, ar pusdienas laiku no plkst. 12.00  līdz 13.00 .

Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde: Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9,

Jelgavā jumta seguma nomaiņa”

Iepirkuma priekšmets detalizēti aprakstīts iepirkuma (turpmāk – iepirkums) nolikuma (turpmāk – nolikums) II nodaļā – Tehniskā specifikācija.

    - Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana netiek atļauta.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

    - Maksimāli pieļaujamais termiņš ir 3 kalendārie mēneši no iepirkuma līguma (turpmāk – līgums) noslēgšanas brīža.

  - Termiņi:

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Datums | Laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Pēdējais termiņš nolikuma saņemšanai | 16.05.2016 | 10.00 |
| 1.5.2. | Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai | 16.05.2016 | 10.00 |

  - Nolikuma saņemšana:

    - Nolikums ar pielikumu un tehnisko projektu ir pieejams elektroniski SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ mājas lapā, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā: http://www.nip.lv/index.php?id=47.

    - Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Iepirkuma nolikuma.

  - Papildu paskaidrojumi par nolikumu:

    - Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības prasīt paskaidrojumus un lūgt precizēt nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami rakstveidā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija vai nosūtot tos elektroniski uz elektronisko pastu – info@jnip.lv.

Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem jābūt norādei: Iepirkumam Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā  jumta seguma nomaiņa iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016 - 7.

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājas lapā http://www.nip.lv/index.php?id=47.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā http://www.nip.lv/index.php?id=47 iepirkumi publicētajai informācijai par Iepirkumu

    - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā - http://www.nip.lv/index.php?id=47 iepirkumi.

  - Piedāvājumu iesniegšana:

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz nolikuma 1.5.2.  punktā noteiktajam datumam un laikam SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija. Piedāvājumiem jābūt nogādātiem šajā punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 1.5.2. punktā noteiktajam termiņam.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti atbilstoši nolikuma 1.10. punktā noteiktajam vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu rakstveidā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Piedāvājuma spēkā esamība:

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, tas ir, saistošs pretendentam, līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no nolikuma 1.5.2. punktā noteiktās dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

    - Ja pretendents piekrīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanai, tas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nosūta pasūtītājam rakstisku piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams kā vienots dokuments, kas ievietots atsevišķā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, kas ievietots kopējā aizlīmētā un aizzīmogotā paketē, uz kuras norādīts:

      - pasūtītāja nosaukums un adrese;

pretendenta nosaukums un adrese; atzīme „ Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā  jumta seguma nomaiņa iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016 - 7.

      - neatvērt līdz pēdējam termiņam piedāvājumu iesniegšanai 1.5.2. punktā norādītajam datumam un laikam.

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija. pretendenta nosaukums un adrese; atzīme „ Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā jumta seguma nomaiņa iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016 - 7. neatvērt līdz pēdējam termiņam piedāvājumu iesniegšanai “1.5.2. punktā norādītajam datumam un laikam”

    - Piedāvājums sastāv no trīs daļām:

      - no pretendenta atlases dokumentiem;

      - no tehniskā piedāvājuma;

      - no finanšu piedāvājuma.

    - Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Tiem jābūt veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam nolikuma 1.10.1. punktā minētajā piedāvājuma oriģināla aploksnē.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem). Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu. Piedāvājums jāievieto nolikuma 1.10.1. punktā minētajā aploksnē.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta MK noteikumu Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

    - Materiālu atbilstības apliecinājumu dokumenti un to pielietojuma apraksti var tikt iesniegti tā ražotāja vai piegādātāja oriģinālvalodā, ja ražotājvalsts ir ES dalībvalsts.

    - Pretendenta apliecinājums nozīmē:

      - uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

      - piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājuma oriģinālu.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu, vietas nosaukumu un datumu, zīmoga nospiedumu.

    - Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī atbilstoši likumam “Dokumentu juridiskā spēka likums” un 28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu.

## PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS

  - Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attieksies, kāds no nolikuma minētajiem izslēgšanas gadījumiem:

    - Par to vai ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - Par to vai pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas:

    - Par to vai ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts— no Uzņēmumu reģistra;

    - Par to vai pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

      - Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošas pretendentam papildus, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas nolikuma 2.1.1. un 2.1.2. punkta gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā;

      - Par to vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju

  - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 2.1.1. un 2.1.2. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

  - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā jāparaksta  pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Prasība attiecās uz tām personām, kurām Nolikumā paredzēto darbu veikšanai ir nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta katra gada vidējais apgrozījums būvniecības jomā pēdējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014. un 2015.) laikā ir lielāks par piedāvāto līgumcenu. Pretendentu, kas dibināti vēlāk, vidējais gada apgrozījums būvniecības jomā par nostrādāto periodu ir lielāks par piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendentam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, t.i. šajā gadījumā ar  2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gadu ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu būvdarbu pēc apjoma un veida izpildē. Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc apjoma (naudas izteiksmē EUR bez PVN) tiks uzskatīti būvdarbi, kur katra objekta līgumcena ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līguma summu (naudas izteiksmē EUR bez PVN).

  - Pretendentam jānodrošina būvgružu savākšana, pārvadāšana un uzglabāšana, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas kārtībai.

  - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem reglamentētās sfēras materiāliem ir būvizstrādājumu atbilstības apliecinājums atbilstoši Eiropas Savienības standartiem vai ekvivalentam.

  - Pretendentam ir būvdarbu iekārtas un mehānismi (rokas instrumenti, aprīkojums būvlaukuma iekārtošanai) būvdarbu veikšanai.

  - Pretendenta rakstiskais apliecinājums, ka Pretendents ir veicis objekta apskati dabā, iepazinies ar Pasūtītāja izstrādātājiem darbu apjomiem, piedāvājumā ir ievērtējis darbu daudzumus, nepieciešamos materiālus un papildus darbus būvdarbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi, tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši, līdz pilnīgai objekta pabeigšanai projekta ietvaros.

## IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētajām prasībām  pretendents iesniedz, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.5. punktā minētajām prasībām  pretendents iesniedz pieteikumu dalībai konkursā kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši nolikuma 1. pielikumam.

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.6. punktā minētajām prasībām pretendents norāda Būvkomersantu reģistrācijas numuru vai mītnes Valsts Reģistrācijas numuru. Prasība attiecās uz tām personām, kurām Nolikumā paredzēto darbu veikšanai ir nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad iepirkuma procedūras nolikuma 3.3. apakšpunktā minēto informāciju iesniedz par katru dalībnieku.

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.7. punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz pretendenta parakstītu apliecinājumu par pretendenta vidējo apgrozījumu bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz būvniecību pēdējos trīs gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2013., 2014. un 2015.gadi), norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā gadā.  Ja pretendentam darbības ilgums ir mazāk par 3 gadiem, tas piestāda izziņu par faktisko darbības laiku (attiecīgi, par katru faktiski nostrādāto gadu un periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Bet, ja pretendents nostrādāja mazāk nekā gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, tas iesniedz attiecīgo izziņu par nostrādāto laiku).

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.8. punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz pretendenta apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu par iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma pakalpojumiem (ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) un vismaz 3 (trīs) pozitīvu būvdarbu saņēmēju atsauksmes par līdzīga satura un apjoma būvdarbiem.

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.9. punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka pretendentam izsniegta spēkā esoša atļauja par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu vai pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents kļūs par uzvarētāju Iepirkumā un tiks noslēgts iepirkuma līgums, pretendents noslēgs līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ja pretendentam ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, piedāvājumā iesniedz spēkā esoša līguma apliecinātu kopiju (1. pielikums).

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.10. punktā minētajām prasībām Pretendents iesniedz parakstīto apliecinājumu, ka piedāvājumā iekļautajiem reglamentētās sfēras materiāliem ir būvizstrādājumu atbilstības apliecinājums atbilstoši Eiropas Savienības standartiem vai ekvivalentam, kas nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīviem.

  - Apliecinājums par pretendenta rīcībā esošām būvdarbu iekārtām un mehānismiem (rokas instrumenti, aprīkojums būvlaukuma iekārtošanai) jāiesniedz atbilstoši iepirkuma nolikuma 1. pielikumā „Pieteikuma dalībai iepirkumā veidlapa” norādītajai formai.

  - Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.12. jāiesniedz apliecinājumu, ka Pretendents ir veicis objekta apskati dabā, iepazinies ar Pasūtītāja izstrādātājiem darbu apjomiem, piedāvājumā ir ievērtējis darbu daudzumus, nepieciešamos materiālus un papildus darbus būvdarbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi, tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši, līdz pilnīgai objekta pabeigšanai projekta ietvaros. Objektu dabā var apskatīt Nolikuma 1.3.1. punktā noradītajā laikā un kartībā.

  - Ja kāds no augstāk minētajiem iesniedzamajiem dokumentiem piedāvājumā netiek iesniegts un attiecīgajā dokumentā iekļaujamā informācija nekur cituviet piedāvājumā nav atrodama, šāds piedāvājums tālāk netiek izskatīts un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās

## TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

4.1Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pretendents iesniedz darbu izpildes laika grafiku un norāda būvdarbu garantijas laiku.

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5.1Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā (darba apjomi) noteiktā pakalpojuma un ar tā izpildi saistīto darbu apjomu un raksturojumu, cenas norādot Euro (EUR). Kopējo piedāvājuma cenu norāda Euro bez PVN un ieskaitot PVN, kā arī atsevišķi norāda PVN vērtību.

  - Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā aprakstītā pakalpojuma izpildi, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām, kā arī citām izmaksām līdz līguma izpildei.

  - Pretendents finanšu piedāvājumam papildus iesniedz apmaksas noteikumus. Apmaksas noteikumos jābūt noradītam apmaksas termiņam par izpildītiem darbiem.

  - Pretendents finanšu piedāvājumam papildus iesniedz pēc iespējas detalizētu tāmi, kas ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem - Latvijas būvnormatīvai LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

## PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES VĒRTĒŠANAS UN  IZVĒLES KRITĒRIJI

6.1 Piedāvājumu noformējuma pārbaude

6.1.1  Iepirkuma komisija sākotnēji pārbaudīs, vai iesniegtie pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši nolikuma 2. punktā minētajām prasībām, tas ir, vai ir iesniegti visi nolikuma 3. punktā noteiktie dokumenti, kā arī veiks piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikuma 1.11. punktā minētajām prasībām.

6.1.2 Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām (attiecībā uz piedāvājuma noformējumu), iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veiks nolikuma 3. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs tos pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem vai nepietiekoši kvalificētiem pakalpojuma sniegšanai.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs trīs posmos:

      - piedāvājuma noformējuma pārbaude un pretendentu atlase;

      - tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude;

      - piedāvājuma vērtēšana.

    - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

    - Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskā specifikācijas prasībām. Ja pretendenta tehniskā specifikācija neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

    - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām ar nosacījumu, ka pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kuri raksturo nolikuma 6.3.1. punktā minētos kritērijus.

    - Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa.

    - Iepirkuma priekšmeta izdevīguma kritēriji:

| Nr.p.k. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijam |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma kopējā cena | 50 |
| 2. | Apmaksas noteikumi | 10 |
| 3. | Izpildes termiņš | 20 |
| 4. | Garantijas laiks | 20 |
| Kopā maksimālais punktu skaits |  | 100 |

    - Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi: vislētāko piedāvājumu (bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 50 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) x 50.

    - Apmaksas noteikumus iepirkuma komisija izvērtē šādi:  vismazāko pieprasīto avansa maksājumu 0% piedāvājumu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus. Avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 10%. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka: Ja avansa pieprasījums ir 1% - 5%, saņem 5 punktus, ja 6% - 10%, saņem 1 punktu.

    - Izpildes termiņu iepirkuma komisija izvērtē šādi: visīsāko pretendenta piedāvāto realizācijas termiņu kalendārajās dienās vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus.  Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (īsākais piedāvātais realizācijas termiņš kalendārajās dienās /pretendenta piedāvātais realizācijas termiņš kalendārajās dienās) x 20.

    - Būvdarbu garantijas laiks iepirkuma komisija izvērtē šādi: visgarāko pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas laiku vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks kalendārajos mēnešos / garākais piedāvātais būvdarbu garantijas laiks kalendārajos mēnešos) x 20.

    - Katrs Komisijas loceklis vērtē piedāvājumus pēc katra kritērija. Pamatojoties uz Komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem tiek aprēķināts vidējais kopējais vērtējums.

    - Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu saskaņā ar augstāk noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

    - Ja iegūtais vērtējums sakrīt, tad priekšroka dodama tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu nolikuma 6.3.10. punktā aprakstīta 1., 3. un 4. kritērijā.

## IEPRIKUMA LĪGUMS

7.1. Līgums ar uzvarētāju tiks noslēgts tad, kad būs saņemts paziņojums par finansējuma un aizņēmuma pieejamību.

  - Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un līguma projektu nolikuma III nodaļā.

  - Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības prasīt paskaidrojumus un lūgt precizēt nolikumu ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta noteikumiem netiks ņemti vērā.

## IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

    - labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

    - izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais saimnieciski izdevīgākais, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;

## PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - laikus iesniegt iebildumus par nolikumu, ja tādi ir, pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# NODAĻA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

  - Pretendentiem piedāvājuma cenas jānosaka atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem.

  - Tehniskās specifikācijas var nebūt pilnīgas un tajās var nebūt detalizētu visu nepieciešamo inženiertehnisko risinājumu vai elementu apraksts. Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no piezīmēm un specifikācijām, apmierina visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu, atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju un materiālu ražotāju prasībām.

  - Izvērtējot izpildāmo darbu pozīcijas, Pretendentiem pašiem ir jānosaka neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās.

  - Būvdarbos izmantojami tikai tādi būvmateriāli, izstrādājumi vai iekārtas vai to adekvāti analogi, kā uzrādīts tehniskā specifikācijā.

  - Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

  - Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām demontēto materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām. Izmaksu piedāvājumā ir jāiekļauj izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā.

1.7. Būvdarbu līgums tiks noslēgts pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma              nodrošināšanas.

# NODAĻA. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Iepirkuma Nr. SIA”JNĪP”- 2016 - 7

BŪVDARBU LĪGUMS NR. __________

Jelgavā,					      2016. gada ___. _____________

Dzīvojamās mājas _____________________, Jelgavā dzīvokļu īpašnieki, kurus uz savstarpēji noslēgtā pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata pārstāv pārvaldnieks SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģistrācijas Nr.43603011548, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, tās valdes locekļa Jura Vidža personā (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses un SIA ___________________, vienotais reģ. Nr. _____________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītais, ______________________________ personā, kura  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses,   brīvi paužot savu gribu, bez viltus un spaidiem, vienojas noslēgt šāda satura līgumu, kas ir saistošs, kā Līgumslēdzējpusēm, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar abpusēji saskaņotu Uzdevumu tāmi (Pielikums Nr.1) veikt ___________________________ Pasūtītāja apsaimniekošanā esošajā dzīvojamā mājā ________________, Jelgavā.

- Darbu samaksa un norēķinu kārtība

  - Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu līgumcena ir EUR _________________________ un PVN 21% EUR ____________________, kopā EUR _________________________________.

  - Līguma iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti piedāvājuma iesniegtajā tāmē, t.sk. darbu organizācijas, materiālu, transportēšanas un iegādes, mehānismu ekspluatācijas, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, Izpildītāja neparedzamie izdevumi un citi, kas būtu jāizdara Izpildītājam, vadoties, no šī Līguma nosacījumiem.

  - Samaksu par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem, pamatojoties uz parakstītajiem nodošanas -  pieņemšanas aktiem par izpildīto darbu pieņemšanu.

  - Visus maksājumus, kas  izriet  no  šī   līguma,  Pasūtītājs  veic  ar  pārskaitījumu saskaņā ar attiecīgi noformētiem dokumentiem.

3. Līguma izpildes termiņš un garantijas laiks

3.1. Darbu izpildes termiņš – ____________________

3.2. Darbu garantijas laiks – _____________________

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1 Pasūtītājs nodod Izpildītājam objektu darbu veikšanai ne vēlāk, kā 2 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

4.2 Pasūtītājs pieņem  Izpildītāja  izpildītos  remontdarbus  pēc  to  izpildes  ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma un tāmes noteikumiem.

- Izpildītāja pienākumi

5.1. Izpildītājs ir   atbildīgs   par   trešajām  personām  un  Pasūtītājam   nodarītajiem

zaudējumiem, kas radušies darbības vai bezdarbības rezultātā remontdarbu izpildes

laikā. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus nodarītos zaudējumus 100 % apmērā.

5.2. Izpildāmo darbu un materiālu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LR būvnormatīvos

un citos normatīvajos un tiesību aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

5.3. Ievērojot to, ka  darbi  tiek veikti ekspluatējamā ēkā, kopīgi ar  Pasūtītāja atbildīgo

personu  sastādīt  darbu  veikšanas  kalendāro grafiku, kurā noteikt darbu secību un

termiņus,  kā  arī  telpu  atbrīvošanas  secību.  Darbu  veikšanas  kalendāro  grafiku

saskaņot ar  Pasūtītāja atbildīgo personu.

5.4. Saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu apdares darbos izmantojamos  materiālus.

5.5. Pieslēgšanu mājas iekšējām komunikācijām  un  to izmantošanu  remontdarbu laikā

veikt tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

5.6. Izpildītājs  nes  pilnu atbildību  par  uguns, darba  un elektrodrošības   noteikumu

ievērošanu   un materiālajiem   zaudējumiem,  kas radušies viņa darbības rezultātā

līdz brīdim, kad objekts   nodots   Pasūtītājam. .

6. Pušu atbildība

6.1. Līguma termiņu nokavēšanas gadījumā Izpildītājs maksa Pasūtītājam 0.1% no šī

līguma  summas  par  katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no līguma

summas.

6.2. Par  maksājumu  nokavēšanu  Pasūtītājs  maksa  Izpildītājam   0.1% no  šī līguma

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no līguma summas.

6.3. Pasūtītājs  un Izpildītājs  apņemas ieverot  līguma  konfidencialitāti, neizpaužot tā

saturu trešajai personai.

6.4. Puses  risina  strīdus, kas  radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā

ar spēkā esošo LR likumdošanu.

6.5. Puses  ir  atbildīgas par  līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā

arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

7. Apdrošināšana

7.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

7.1.1. Būvuzņēmējs 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas par                    saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā.

7.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa līdz būves pieņemšanai ir ne mazāka kā desmit procenti no paredzamās līgumcenas.

    - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

    - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs slēdz uz Būvdarbu izpildes laiku.

    - Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  apstiprinātu kopiju 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

8. Citi nosacījumi

  - Līgums  stājas   spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  darbojas   līdz  pilnai  saistību izpildei.

  - Visi  līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm  savstarpēji  vienojoties.  Tie  pievienojami  Līgumam  kā  pielikumi  un  kļūst   par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājas  Līgumu  ir  tiesīgs  izbeigt  vienpusējā kārtā, rakstiski  par to paziņojot  Izpildītājam   3 (trīs) dienas  iepriekš, ja  Būvuzņēmējs  nenodrošina  remontdarbu kvalitāti, termiņus  vai nevar  nodrošināt kārtējā remonta darbus par norādīto cenu.

  - Pušu    likvidācijas   vai   reorganizācijas  gadījumā  līgums  ir  saistošs  tās   tiesību pārņēmējam.

  - Līgums   sastādīts   uz 3  lapām  latviešu  valodā  un   parakstīts   divos    identiskos eksemplāros,   no  kuriem  viens  eksemplārs   tiek  nodots  Pasūtītājam,   bet   otrs Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Nepārvarama vara

  - Puses  tiek  atbrīvotas  no atbildības  par  daļēju  vai  pilnīgu  saistību  neizpildi  vai nepienācīgu  izpildi  pēc  Līguma,  ja  tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi,  ugunsgrēks,  zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā ari karš un  karadarbība,  blokāde,  valsts  institūciju  akti  un  rīcība. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

  - Pusei,  kurai   nav   iespējam  izpildīt  Līguma  saistības,  par  augšminēto  apstākļu  iestāšanos  un  izbeigšanos  nekavējoties, ne  vēlāk  kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai pusei.

  - Nesavlaicīgs  paziņojums  par  nepārvaramiem  apstākļiem  attiecīgajai  pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

10. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:                                                                             IZPILDĪTĀJS:

# NODAĻA. PIELIKUMI

### 1. pielikums

Pieteikuma dalībai iepirkuma veidlapa

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma

„ Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā  jumta seguma nomaiņa

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016 - 7

Pretendents,______________________________, reģ. Nr____________________

bankas rekvizīti

tā personā

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties konkursā „ Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā  jumta seguma nomaiņa, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016 - 7 ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

- Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā, pildīt iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Apliecinu, ka neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ________________________________________________; - katras personas atbildības līmenis __________________________________.

- Ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju (veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma summas): - apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ________________________; - apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.

- Apstiprinu, ka būvdarbu garantijas laiks ir ________(skaitļa atšifrējums ar vārdiem) gadi (vērtēšanas kritērijs) no objekta nodošanas ekspluatācijā un būvdarbos izmantoto materiālu garantijas laiks _____ (skaitļa atšifrējums ar vārdiem) gadi.

- Apliecinu, ka ir izsniegta spēkā esoša atļauja par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu vai tiks noslēgts līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ja pretendentam ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, piedāvājumā iesniedz spēkā esoša līguma apliecinātu kopiju

- Apliecinu, ka būvdarbu izpildes termiņš ir _____ (_____) kalendārās nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas (vērtēšanas kritērijs).

- Apliecinu, ka mūsu rīcībā ir būvdarbu iekārtas un mehānismi būvdarbu veikšanai.

- Apliecinu, ka nekvalitatīvi vai iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstoši veikto darbu trūkumus novērsīsim bez papildus samaksas pasūtītāja pretenziju aktā norādītajā termiņā.

- Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma  nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs